**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс в цехах завода.  **Раздел 1.**  **Пролет адъюстажа прокатного цеха № 3.**  **Контактное лицо (по техническим вопросам)** Лачихин Игорь Викторович-начальник ремонтной службы прокатного цеха № 3, телефон 8(3513) 69-63-10, адрес электронной почты ivlah[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru)  Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.  Состав работ:  - подготовительные работы (сверление отверстий в шейках крановых рельс и в соединительных пластинах D=25мм) – 340шт.  - очистка металлоконструкций подкрановых балок от пыли и грязи – 60 кв.м.  - демонтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т  - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-80 – 642м  - монтаж новых подкрановых рельс – 624м  - монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 2,8т  - рихтовка подкрановых рельс – 624м  **Раздел 2.**  **Пролет ВАЗа термокалибровочного цеха.**  **Контактное лицо (по техническим вопросам)** Арефьев Андрей Владимирович-начальник ремонтной службы термокалибровочного цеха, телефон 8(3513) 69-69-69, адрес электронной почты avaref[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru).  Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.  Состав работ:  - демонтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т  - демонтаж подкрановых путей по металлическим и подкрановым балкам (рельс КР-70) – 386м  - демонтаж подкрановых путей по металлическим и подкрановым балкам (рельс КР-70) – 386м  - монтаж конструкций для крепления внутри зданий и сооружений массой до 0,1т (накладка, упорная и прижимная пластины) – 0,96т  - демонтаж крановых троллей (уголок 63х63х6) – 2,052т  - демонтаж кронштейнов – 38шт  - монтаж троллейных кронштейнов – 38шт  - монтаж держателей троллей – 114шт  - монтаж крановых троллей (уголок 63х63х6) – 2,052т  - рихтовка подкранового пути – 365м (34 узла)  - устранение трещин электросваркой при толщине металла до 16мм – 60м  - монтаж страховочного каната (леер) – 102м  **Раздел 3.**  **Паросиловой цех, участки: кислородной станции, ТКСт № 1, ВНСт № 8.**  **Контактное лицо (по техническим вопросам)** Мещанов Сергей Евгеньевич-начальник паросилового цеха, телефон 8(3513) 69-78-23, 8-912-777-49-18, адрес электронной почты semesh[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru).  Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика.  Состав работ:  - рихтовка подкрановых рельс – 30м (участок кислородной станции, кран № П-21510/1)  - рихтовка подкрановых рельс – 20м (участок ТКСт №1, кран № П-17275/2)  - рихтовка подкрановых рельс – 27м (участок ТКСт № 1, кран № П-4808/3)  - установка крюка-прижима (участок ТКСт № 1, кран № П-4808/3)  - рихтовка подкрановых рельс – 136м (участок ВНСт № 8, кран № П-10270)  - монтаж мелких металлоконструкций крепления рельс – 0,1т |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.  Срок выполнения работ август-сентябрь 2021 года. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты.Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 05 апреля 2021г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 18 апреля 2021г.  Дата обобщения предложений-20 апреля 2021г.  Дата начала приема улучшенных предложений-21 апреля 2021г.  Дата окончания приема улучшенных предложений 23 апреля 2021г.  Дата подведения окончательных итогов-27 апреля 2021г.  Дата составления протокола-27 апреля 2021г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 27 апреля 2021г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Перечень необходимой документации:  - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения  - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ  - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний  - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы  - свидетельство о членстве в СРО  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |