СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «БЕЛЛОНА» г. Пермь ИНН 5906155549 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 300 000,00 руб. без НДС Снижение на 300 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 100 000,00 руб. без НДС Снижения не было НДС не предусмотрен Предоплата за материалы 406 000,00 руб., предоплата на смр 330 000,00 руб., окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 643 333,33 руб. без НДС Снижения не было Предоплата за материалы 612 000,00 руб., предоплата за демонтаж-монтаж 30% (408 000,00 руб.), окончательный расчет в течение 15 дней с момента подписания актов выполненных работ.. |
| 2. | Срок выполнения работ | 45 календарных дней (было 100 календарных дней) | 30 календарных дней (было 45 календарных дней) | 45 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 24 месяца | 24 месяца | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по ремонту металлоконструкций плотины ВНСТ № 7. При реализации договора выполнить ремонт металлоконструкций сегментных затворов (размер 4х10 м, 3 штуки), замену резинового уплотнителя затворов. Материалы подрядчика. Машины и механизмы подрядчика. Состав работ: - демонтаж ремонтного затвора массой 7,5т – 2шт. - монтаж ремонтного затвора массой 7,5т – 2шт. - демонтаж металлоконструкций сегментных затворов с напорной стороны (лист 8мм) – 5,1т - изготовление металлоконструкций сегментных затворов – 5,1т - монтаж металлоконструкций сегментных затворов с напорной стороны (сплошная приварка, катет 6-8мм, лист 8мм) – 5,1т - демонтаж резинового уплотнения сегментных затворов – 39 пог.м. - монтаж резинового уплотнения сегментных затворов – 39 пог.м. Материалы: - лист 8мм – 5,1т - резина листовая морозоустойчивая 3а ТУМХЛ 233-54Р ГОСТ 7338-55 (20х150х10100мм) – 2шт - резина листовая морозоустойчивая 3а ТУМХЛ 233-54Р ГОСТ 7338-55 (20х150х4700мм) – 4шт - болт М 20х50 оцинкованный – 0,06т - болт М 20х70 оцинкованный – 0,03т - болт 20х100 оцинкованный – 0,01т - гайка М20 оцинкованная – 0,02т - полоса стальная 8х50х4400мм – 4шт - полоса стальная 8х50х215мм – 4шт - уголок 125х80х10 L=10 000мм – 2шт - электроды ОК46 – 4мм – 0,2т |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | Перечень необходимой документации: - технология сварки, применяемая при ремонте - сертификаты качества на примененные при ремонте материалы - копии удостоверений сварщиков, подтверждающие право производить сварочные работы тех видов, которые указаны в технологии сварки - копии удостоверений специалистов, на которых возложено руководство работами по сварке и контролю качества сварных соединений - акты (заключения) по результатам визуального и измерительного контроля, предусмотренного в технологии сварки |  |  |