СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 | ООО «Горизонт» г. Златоуст ИНН 7404067620 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 600 000,00 руб. без НДС Снижение на 40 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 480 0,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Снижения не было Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 060 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Снижение на 100 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 16 календарных дней | 21 календарный день | 21 календарный день |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 24 месяца |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту стана «750». Состав работ: загрузочная решетка - демонтаж упоров опускающихся передвижных – 1шт - ремонт упоров опускающихся передвижных – 1шт - монтаж упоров опускающихся передвижных – 1шт - ремонт каркасов, рам – 3т - демонтаж стеллажей, стендов, столов (направляющей) – 4т - изготовление решетчатых конструкций из листовой, угловой, двутавровой и швеллерной стали – 4т - монтаж стеллажей, стендов, столов (направляющей) – 4т - демонтаж шлепперов цепных и канатных – 1т - ремонт шлепперов цепных и канатных – 3,6т - монтаж шлепперов цепных и канатных – 1т шлеппера цепные и канатные - демонтаж шлепперов канатных – 10,3т - ремонт шлепперов канатных – 4т - монтаж шлепперов канатных – 10,3т - демонтаж шлепперов цепных – 14,8т - ремонт шлепперов цепных – 1,9т - изготовление направляющих – 9т - монтаж шлепперов цепных – 14,8т карманная тележка - демонтаж тележки передаточной с приводом – 6,5т - ремонт тележки передаточной – 2,4т - монтаж тележки передаточной – 6,5т - ремонт легких, обслуживающих площадку и перекрытия приямков с лестницами и ограждениями – 1т механизм уборки окалины - демонтаж механизма для удаления окалины – 3т - ремонт механизма для удаления окалины – 1,3т - монтаж механизма для удаления окалины – 3т салазковые пилы № 2,3 - ремонт защитных ограждений – 0,5т Материалы заказчика. Машины и механизмы подрядчика. |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |