СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Приглашаем делать улучшенные предложения. Прием улучшенных предложений до 28 августа.

ООО «Пусконаладочная компания Южуралэлектромонтаж» к дальнейшему участию в конкурсе не допущен.

| № п/п | Значения критериев оценки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «МетПромСтрой» |  | ООО «Кабельные системы и технологии» | ООО ПСК «Алмаз» | ООО «Производственная строительная компания» | ООО «УралПромЭнерго» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. без НДС. | 23 903 850,85 Предоплата 25%, далее по факту ежемесячной сдачи объемов выполненных работ. |  | 22 510 000,00 Предоплата 50%, далее по факту ежемесячной сдачи объемов выполненных работ. | 8 106 506,00 Предоплата 30%, окончательный расчет после ежемесячного выставления подрядчиком счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами, с оформлением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 30 дней с момента подписания указанных документов | 23 760 000,00 Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ | 7 094 749,06 Предоплата 20%, ежемесячное закрытие каждое 25 число текущего месяца. Оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. |  | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. |
| 3. | Качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. | В соответствии с действующим законодательством |  | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 3-4 месяца |  | Согласно техзаданию | 68 календарных дней | Октябрь 2017г.-январь 2018г. | Октябрь 2017г.-январь 2018г. |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. | 2 года |  | 1,5 года | 5 лет с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ | Срок гарантии на выполненные работы 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. | 2 года |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | В случае выявления дефектов в гарантийный срок по качеству выполнения работ обязуются устранить их за свой счет |  | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ. | В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака | В полном объеме выполненных работ. |